杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备工程

施工合同

编号：

发包人(甲方)：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

承包人(乙方)：荣高建设有限公司

合同订立时间：2026年  月    日

GF—2026

杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备

施工合同

发包方（甲方）： 杭州交投智慧交通产业发展有限公司（全称）

承包方（乙方）  荣高建设有限公司                       （全称）

按照《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

- 工程概况

1．1工程名称：杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备工程

1．2工程地点：浙江省杭州市滨江区月明路33号

1．3承包范围：具体详见工程量清单及图纸

1．4承包方式：包工包料

1．5工期：30个日历天。计划开工2026年   月   日（以实际开工日期为准）

1．6工程质量：合格。

1．7合同价款：为人民币(大写)叁拾柒万伍仟陆佰元整(小写金额： 375600元)，附报价清单。本合同为固定单价合同，除工程实施过程中需进行增减并经甲乙双方书面确认的款项外，合同价格不作调整。

第2条    甲方工作

2．1指派 侯昕刚 为甲方代表，负责合同履行，发出指令单。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2．2如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2．3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第3条    乙方工作

3．1 指派 蒋洋城为乙方代表，负责合同履行、接受指令。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3．2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收及工程结算。

3．3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3．4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3．5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 6施工及消防报备管理要求

3.6.1施工时间与噪音管控要求

3.6.1.1禁止施工时段：工作日 12:00-14:00 为午休时段，在此期间乙方严禁开展任何施工活动，避免干扰人员休息。

3.6.1.2允许施工时段及噪音要求：除上述禁止时段外，其余工作日上班时间（如 8:30-12:00、14:00-18:00，具体以现场实际工作时间为准）可进行施工，但不得产生大噪音。施工过程中需采取有效降噪措施（如使用低噪音设备、设置隔音屏障、控制作业力度等），确保噪音不影响周边正常办公，若因噪音引发投诉，乙方需立即停工整改，直至符合噪音管控要求。

3.6.2消防报备工作要求

3.6.2.1乙方须根据当地消防管理部门规定及现场管理要求，完成全部消防报备手续，具体包括但不限于：提交施工消防方案、明确消防安全责任人、报备施工涉及的动火作业（如有）、配备符合标准的消防器材等。消防报备手续需经相关部门审核通过，取得有效报备凭证。若未完成报备或报备未通过，由此引发的一切安全责任、行政处罚及经济损失，均由乙方承担。

第4条    关于工期的约定

4．1开工时间以甲方书面指令为准。

4．2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4．3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4．4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条    关于工程质量及验收的约定

5．1本工程以现场施工、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5．2本工程质量应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》中的合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应与乙方就由此增加的费用进行协商。如工程未通过甲方验收，乙方应按甲方的要求在限期内整改完毕，返工费用由乙方承担，工期不顺延。未通过二次验收的，甲方无需支付该部分费用，且甲方有权委托第三方负责该部分工程的维修工作，因此产生的费用由乙方承担，甲方可直接从应付款中扣除，也可以另行要求乙方承担。此外，甲方还有权解除合同。

5．3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收逾期超过7天的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5．4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5．5由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5．6工程竣工后，乙方在验收资料齐备下应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  3  日内组织验收，并办理验收、移交手续、资料接收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条    关于工程价款及结算的约定

工程款支付：竣工验收合格后乙方提供等额正规税务发票后甲方支付合同价款的88%，经甲方或甲方指定的审计单位审计后乙方提供等额正规税务发票后甲方支付审计价的98.5%，因审计核增或核减产生的追加审计费用由乙方承担；余1.5%做为质保金，两年期满后扣除乙方违约金、赔偿金等应支付的费用（如有）后无息支付结清。

乙方应支付的违约金、赔偿金等费用，甲方有权自质保金或应付款中扣除，也有权另行向乙方主张。

第7条   关于材料供应的约定

7．1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条    有关安全生产和防火的约定

8．1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8．2乙方及乙方雇员在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》和其它相关的法规、规范。

8．3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8．4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法规，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

8. 5 乙方应做好安全生产管理，对其雇员的人身、财产安全负责，相关一切保险（包含工程强制性保险及为其施工现场人员、设备、材料办理的商业保险等）由乙方自行投保。

第9条    奖励和违约责任

9．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方  /  元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的   /  %支付滞纳金。

9．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方   500  元违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方  / 元，作为奖励。乙方交付的工程未能通过甲方验收的，应按照甲方要求进行整改，逾期整改完毕的，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

9．3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5．2款增加优质价款外，甲方支付乙方  /  元，作为奖励。

9．4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9．5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9．6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9．7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9．8因一方原因，合同目的无法实现时，守约方有权解除合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

- 9 因乙方原因造成安全事故或致使甲方及任何第三方遭受人身、财产损害的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，同时承担相应的损害赔偿责任。

9. 10乙方未能按投标文件中施工组织设计要求投入且对本工程施工质量、施工进度、施工安全造成影响的，乙方应向甲方支付合同价款的5%，并立即整改到位，若乙方未能及时整改到位，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

第10条    争议或纠纷处理

10．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意共同选定杭州仲裁委员会仲裁。

第11条    附   则

11．1维修工作保修两年。

11．2本合同正本陆份，甲乙方执叁份。

11．3本合同履行完成后自动终止。

11．4 本合同附件：《廉政责任书》、《工程施工安全生产协议书》

甲方（盖章）：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

法定代表人：

代理人：

单位地址：

电话：

2026年    月   日

乙方（盖章）：荣高建设有限公司

法定代表人：

代理人：

单位地址：

电话：

2026年    月   日

# 工 程 预 算 书

工程名称：杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C座9层改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | m3 | 38.65 | 330 | 12754.5 |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 260.3 | 20 | 5206 |  |
| 3 | 地毯拆除 | m2 | 368 | 10 | 3680 |  |
| 4 | 墙面装饰板 | m2 | 130.96 | 110 | 14405.6 |  |
| 5 | 吊顶天棚 | m2 | 140 | 155 | 21700 |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 267.6 | 29.8 | 7974.48 |  |
| 7 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 66.9 | 29.8 | 1993.62 |  |
| 8 | 木质门带套 | 樘 | 2 | 1550 | 3100 |  |
| 9 | 木质门带套 | 樘 | 3 | 2100 | 6300 |  |
| 10 | 配管 | m | 330 | 6.25 | 2062.5 |  |
| 11 | 配管 | m | 500 | 8.32 | 4160 |  |
| 12 | 配线 | m | 260 | 5.32 | 1383.2 |  |
| 13 | 配线 | m | 1050 | 3.22 | 3381 |  |
| 14 | 配线 | m | 500 | 3.35 | 1675 |  |
| 15 | 装饰灯 | 套 | 60 | 118 | 7080 |  |
| 16 | 装饰灯 | 套 | 40 | 58 | 2320 |  |
| 17 | 插座 | 个 | 90 | 22 | 1980 |  |
| 18 | 照明开关 | 个 | 22 | 22 | 484 |  |
| 19 | 配电箱 | 台 | 2 | 1800 | 3600 |  |
| 20 | 双绞线缆 | m | 690 | 3.7 | 2553 |  |
| 21 | 光缆 | m | 80 | 6.5 | 520 |  |
| 22 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 | 34 | 68 | 2312 |  |
| 23 | 烟感 | 个 | 5 | 60 | 300 |  |
| 24 | 强排烟更改 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 25 | 消火栓更改 | 只 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 26 | 声光报警器 | 个 | 1 | 150 | 150 |  |
| 27 | 塑料管 | m | 65 | 8.25 | 536.25 |  |
| 28 | 塑料管 | m | 10 | 28.5 | 285 |  |
| 29 | 水吧台制作 | m | 4.8 | 1500 | 7200 |  |
| 30 | 不锈钢水池 | 套 | 2 | 650 | 1300 |  |
| 31 | 格栅吊顶 | m2 | 22.4 | 115 | 2576 |  |
| 32 | 出入口控制设备 | 台 | 1 | 2203 | 2203 |  |
| 33 | 玻璃隔断 | m2 | 37.4 | 530 | 19822 |  |
| 34 | 地毯楼地面 | m2 | 368 | 85 | 31280 |  |

| 35 | 空调移位 | 台 | 12 | 2500 | 30000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 成品保护 | m2 | 200 | 15 | 3000 |  |
| 37 | 垃圾搬楼外运 | 车 | 5 | 1100 | 5500 |  |
| 38 | 墙面装饰板 | m2 | 40 | 85 | 3400 |  |
| 39 | 装饰脚手架 | m2 | 200 | 15 | 3000 |  |
|  | C座501室 |  |  |  |  |  |
| 40 | 玻璃隔断 | m2 | 3.2 | 300 | 960 |  |
| 41 | 地毯拆除 | m2 | 70 | 10 | 700 |  |
| 42 | 地毯楼地面 | m2 | 70 | 85 | 5950 |  |
| 43 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 45 | 29.8 | 1341 |  |
| 44 | 木质门带套 | 樘 | 2 | 1500 | 3000 |  |
|  | C座605室 |  |  |  |  |  |
| 45 | 玻璃隔断 | m2 | 3.2 | 300 | 960 |  |
| 46 | 墙面装饰板 | m2 | 12 | 105 | 1260 |  |
| 47 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 39.3 | 20 | 786 |  |
| 48 | 装饰灯 | 套 | 9 | 118 | 1062 |  |
| 49 | 格栅吊顶 | m2 | 22.7 | 115 | 2610.5 |  |
| 50 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 45 | 29.8 | 1341 |  |
| 51 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 50 | 29.8 | 1490 |  |
| 52 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 61.6 | 25 | 1540 |  |
| 53 | 地毯拆除 | m2 | 61.6 | 10 | 616 |  |
| 54 | 地毯楼地面 | m2 | 61.6 | 85 | 5236 |  |
| 55 | 照明开关 | 个 | 1 | 22 | 22 |  |
|  | C座702室 |  |  |  |  |  |
| 56 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 44.6 | 20 | 892 |  |
| 57 | 墙面装饰板 | m2 | 7.8 | 105 | 819 |  |
| 58 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 65 | 29.8 | 1937 |  |
| 59 | 格栅吊顶 | m2 | 25.5 | 115 | 2932.5 |  |
| 60 | 地毯拆除 | m2 | 62 | 10 | 620 |  |
| 61 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 62 | 25 | 1550 |  |
| 62 | 地毯楼地面 | m2 | 62 | 85 | 5270 |  |
| 63 | 装饰灯 | 套 | 10 | 118 | 1180 |  |
| 64 | 照明开关 | 个 | 2 | 12 | 24 |  |
|  | C座706室 |  |  |  |  |  |
| 65 | 墙面装饰板 | m2 | 14 | 105 | 1470 |  |
| 66 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 44.6 | 20 | 892 |  |
| 67 | 装饰灯 | 套 | 10 | 118 | 1180 |  |
| 68 | 格栅吊顶 | m2 | 33.4 | 115 | 3841 |  |

| 69 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 50 | 29.8 | 1490 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 80 | 29.8 | 2384 |  |
| 71 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 81 | 25 | 2025 |  |
| 72 | 地毯拆除 | m2 | 81 | 10 | 810 |  |
| 73 | 地毯楼地面 | m2 | 81 | 85 | 6885 |  |
| 74 | 金属（塑钢） 门 | 樘 | 1 | 500 | 500 |  |
|  | C座801室 |  |  |  |  |  |
| 75 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 40 | 20 | 800 |  |
| 76 | 装饰灯 | 套 | 9 | 118 | 1062 |  |
| 77 | 格栅吊顶 | m2 | 40 | 115 | 4600 |  |
|  | C座804室 |  |  |  |  |  |
| 78 | 墙面装饰板 | m2 | 14.1 | 105 | 1480.5 |  |
| 79 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 43.1 | 20 | 862 |  |
| 80 | 装饰灯 | 套 | 13 | 118 | 1534 |  |
| 81 | 格栅吊顶 | m2 | 35.2 | 115 | 4048 |  |
| 82 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 50 | 29.8 | 1490 |  |
| 83 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 85 | 29.8 | 2533 |  |
| 84 | 地毯拆除 | m2 | 78.5 | 10 | 785 |  |
| 85 | 地毯楼地面 | m2 | 78.5 | 85 | 6672.5 |  |
| 86 | 照明开关 | 个 | 4 | 22 | 88 |  |
|  | C座806室 |  |  |  |  |  |
| 87 | 装饰灯 | 套 | 15 | 118 | 1770 |  |
| 88 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 20 | 29.8 | 596 |  |
|  | C座809室 |  |  |  |  |  |
| 89 | 墙面装饰板 | m2 | 12 | 105 | 1260 |  |
| 90 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 45 | 20 | 900 |  |
| 91 | 装饰灯 | 套 | 19 | 118 | 2242 |  |
| 92 | 格栅吊顶 | m2 | 48 | 115 | 5520 |  |
| 93 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 50 | 29.8 | 1490 |  |
| 94 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 45 | 29.8 | 1341 |  |
| 95 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 98 | 25 | 2450 |  |
| 96 | 地毯拆除 | m2 | 98 | 10 | 980 |  |
| 97 | 地毯楼地面 | m2 | 98 | 85 | 8330 |  |
| (一) | 不含税合计（元） |  |  |  | 344587.15 |  |
| （二） | 税金9% |  | 3 | 1012.84 |  |  |
| （三） | 含税总价（元） |  |  | 375600 |  |  |

廉政责任书

甲方：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

乙方： 荣高建设有限公司

为了在杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方1万元～5万元的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方(公章)：                          乙方(公章) 荣高建设有限公司

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代表人：                        或委托代表人：

年    月    日                        年    月    日

工程施工安全生产协议书

建设单位：杭州交投智慧交通产业发展有限公司（以下简称甲方）

施工单位：荣高建设有限公司（以下简称乙方）

为认真贯彻党中央、国务院关于加强安全生产和社会治安综合治理的指示，落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制，有效控制各类事故，杜绝重特大恶性事故和刑事案件的发生，维护社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定,为确保工程目标建设的顺利实现，就杭州交投科创中心C座5-9层部分房间整备工程施工承包合同的安全管理工作达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守，确保施工现场的安全生产。

一、项目安全管理目标

1、 人身死亡事故为零；

2、机械、设备事故为零；

3、火灾事故为零；

4、负同责以上交通事故为零

5、政、刑案件及群体性突发事件为零。

6、环境污染事故为零

7、重大职业病事故为零。

8、职工工作、生活环境符合法律法规规定。

9、法律、法规规定的各项安全标准。

二、 安全生产要求

1、乙方对所施工的工程负安全责任。

2、乙方应建立安全组织机构和安全生产组织保障体系，制定安全生产责任制、群防群治制度、各项安全生产规章和安全生产目标责任及相关安全应急救援预案，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实，确保项目安全生产资金的投入。

3、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和监督工作。

4、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力或违章指挥、作业而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

5、乙方及其员工应学习、熟悉并遵守国家、地方、行业现行的法律、法规及有关安全文明施工的各项规章制度和以及相关的各项规范，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

6、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

7、乙方应根据本工程的特点编制工程项目安全施工组织设计和安全技术方案，编制分部分项工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。同时应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护。

8、乙方对施工现场人员必须进行安全教育，严格执行三级安全教育制度，项目经理、电梯安装工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

9、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，执行安全生产检查整改制度。

10、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备和施工机械设备验收制度。自带或租赁的防护设施、设备和施工机械设备，必须为合格产品，符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。

11、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民做到文明施工。发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

12、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，进入施工现场必须佩戴安全帽，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品。

13、定期召开安全生产工作会议。

14、乙方人员必须遵守劳动纪律， 严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。严禁在宿舍内私拉电线，严禁在宿舍内使用电炉等电器设备。

15、乙方必须持有企业资质证、安全资质，对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向分包单位（民工）公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度、企业资质证、安全资质，并对分包单位（民工）安全生产实施监督管理。

16、接受甲方监督和检查，遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

17、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业同时做好书面记录。

18、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，施工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。

19、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，待书面批准后，并采取有效的防护措施，才得施工，储存，使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施并指定专人负责。

20、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

21、乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

22、乙方在施工期间，不得擅自拆除任何安全防护措施。  严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施。警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

23、乙方应严格遵守国家和地方安全用电技术规范及相关用电标准。各配电箱位置设立合理便于使用，各开关插座安全可靠，并按标准配备持有效的上岗专业电工。

24、乙方必须严格遵守所制定的现场施工用电制度、规定。对施工用电安全进行技术交底，不得随意乱接拉电源及其他不安全的电气设备，如需用电必须由专业进行操作。

25、乙方所用的各种用电设备、电气必须为安全、完好的合格产品；所有用电设备电气都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。

26、施工现场的配电箱和开关箱应配置三级漏电保护，配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处固定。箱内分路应标注明确。箱内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责管理、检查。配电箱周围不能有杂物。

27、因乙方违反有管规定、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员是还的一切责任，经济损失均由乙方承担，如另有未尽事宜按有关用电规范、规定执行。

三、违约责任

1、乙方未按建设行政主管部门要求配置专职的安全管理人员（安全工程师和安全员），或配置数量未达到规范要求，一经查出，乙方须向甲方支付违约金￥5000元/人（同期工程款中扣除），同时乙方须在甲方限期内完成人员更换、配置，乙方未按期完成，甲方不支付乙方工程进度款，由此造成的全部损失由乙方承担。乙方安全工程师或安全员须在甲方备案。

2、若乙方安全管理人员（安全工程师和安全员）工作不尽职，对存在的安全隐患、火灾隐患未予以制止、消除，一经甲方发现，乙方须向甲方支付违约金￥1000元/次（同期工程款中扣除），并立即消除隐患，若消除隐患不及时，甲方有权要求乙方另行承担相应违约责任，并采取停工整改措施。

3、因乙方原因造成本项目发生工程质量安全事故（包括但不限于施工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）或发生火灾，出现人员受伤、残疾等情况，未被政府职能部门勒令停工或未被媒体报道，乙方须向甲方支付违约金￥5000元/人/次，因此造成其他财产损失或人身伤亡的，乙方还应自行赔偿；若被报纸、电视、网络等媒体曝光或政府有关主管部门的通报批评或勒令停工，给甲方的形象和声誉造成损失，乙方应及时负责澄清并向甲方支付违约金￥50000元/人/次，甲方有权从乙方工程款或质保金扣除乙方违约金，由此给甲方和其他施工单位造成的经济损失由乙方承担，乙方的合同工期不予顺延，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场。若甲方解除合同，乙方造成甲方损失的，乙方还应另行赔偿。其他施工单位或第三人的损失也由乙方承担赔偿责任。

4、乙方人员未按国家或地方政府有关施工安全的法律法规、规范标准的规定做好安全文明施工，出现野蛮施工、违反安全操作规程、材料堆放混乱、建筑或生活垃圾未按指定地点堆放、场地积水严重或扬尘等违规行为，被建设单位发现，乙方须向甲方支付违约金￥500元/处；若上述违规行为被政府职能部门检查查处，乙方须向甲方支付违约金￥5000元/次，由此引发对建设单位造成麻烦或损失，乙方须向甲方支付违约金￥20000元/次。同时必须限期整改，整改合格经甲方书面确认后乙方方可复工，整改造成的工期损失由乙方承担，合同工期不顺延。若发生安全责任事故，甲方按第三条相关规定执行。

5、乙方未在办公和生活场所、装饰施工现场、库房、材料堆码场地按安全规范要求配备合格的灭火器材等相关消防器材，或未按要求数量配置，或配置的灭火器等消防器材不合格等，被甲方检查发现，乙方须向甲方支付违约金￥500元/处。同时乙方须在限期内完成整改，整改完成后乙方须报甲方检查并书面确认合格。若乙方未在限期内完成整改、或整改不合格，

乙方须向甲方支付违约金￥2000元/处，甲方不支付乙方工程进度款和工程款，直至乙方完成整改取得甲方检查书面确认合格。

6、若乙方施工造成严重影响附近邻里住户休息，被有关主管部门处罚（未被媒体曝光或被通报批评），乙方承担全部责任和全部处罚。

7、乙方人员在本项目内发生赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为造成后果的，乙方承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检测、恢复、行政处罚等全部经济责任）和法律责任。给甲方造成名誉损失的，乙方应负责及时澄清并向甲方支付违约金￥5000元/人/次。

四、其它

1、本协议经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。

2、此协议作为合同附件，一式陆份，甲、乙双方各执叁份。如有争议，可向杭州仲裁委员会申请仲裁。

3、协议有效期限自：双方签字后生效，工程结束自行终止。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）荣高建设有限公司

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表

年   月    日                     年    月    日