杭州交投科创中心做精做优实施方案

（2026年7月30日）

一、发展基础

- （一）基本情况

杭州交投科创中心（以下简称“园区”）位于杭州市高新区（滨江）物联网小镇，由三幢点式塔楼（A、B、C）、商业配套用房和地下二层停车库组成。项目总投资约4.6亿元，占地面积30亩，总建筑面积8.3万㎡，其中地上建筑面积5.4万㎡，地下建筑面积2.8万㎡，办公区域面积约4.5万㎡，商业配套面积约0.5万㎡，机动车停车位669个。

- （二）运营情况

园区于2020年10月正式投入运营，建设期荣获“钱江杯”“西湖杯”等省市优质工程奖。通过多年深耕产业培育与党群服务双线建设，先后获评浙江省小微园区、市区两级科技企业孵化器，党群阵地获评全国职工书屋示范点、浙江省企业文化中心、杭州国资国企党群服务中心等，品牌荣誉基础扎实。

目前，园区入驻企业70余家、注册企业约180家，集聚国家级高新技术企业14家、专精特新企业4家、科技型中小企业10家。园区入驻企业以通用科技类为主，涵盖医药、信息技术、电子器件、检测认证等多元领域，其中科技类企业45家（占比60%）、服务类企业10家（占比13.3%）、基建类企业7家（占比9.3%）、其他企业13家（占比17.3%）。截至2026年6月，园区整体出租率91.18%，运营主体杭州交投智慧交通产业发展有限公司（以下简称“交投智慧公司”）实现总营收2,374万元，净利润400万元。

二、总体目标

以“链上红盟·三联共进”党建联建项目为抓手，深度对接大交通上下游产业链资源，主动融入滨江区科技创新产业生态，紧扣服务提质、科技赋能、品牌建设三大主线，补短板、优结构、树标杆，推动园区运营能级与品牌影响力同步跃升，着力打造展现国企担当、汇聚发展动能的“交投会客厅”，建设一流市属国企交通特色产业园区。

三、主要任务

- （一）深耕服务提质增效

- ‌1.优化物业服务模式‌

- ——稳妥推进物业服务团队更换。将物业服务团队由杭州交投幸福绿城物业服务有限公司整体调整为杭州交投物业服务有限公司（以下简称“交投物业公司”），引入自有专业化物业团队，推动园区物业服务向完全自主管控转变，提升物业服务统筹能力与管控精度。

- 时间节点：2026年下半年启动物业服务团队更换洽谈工作；2027年初签订新一期物业服务合同。

- ——全面提升物业服务品质。立足现有“管家式”服务体系，构建个性化、人性化、精细化服务体系。全面提升物业队伍形象风貌和服务响应效能，严格落实“1日响应、3日解难”服务机制，强化客服管控与绩效考核，激发一线服务主动性，夯实园区服务品质根基；同步拓展多元化特色增值服务，持续丰富服务内容，切实提升入驻企业的获得感与归属感。

- 时间节点：常态化推进。

- 2.深化服务标准建设

- ——落实标准化试点建设。紧扣杭州市标准化试点工作要求，系统构建一站式惠企服务标准体系，全面推进惠企服务流程标准化落地，完善惠企服务保障体系，并建立服务评价与持续改进机制，确保顺利通过试点验收。

- 时间节点：2027年完成一站式惠企服务标准体系建设，按期完成杭州市标准化试点项目验收。

- ——推进管理体系认证。启动ISO质量管理体系认证创建工作，申请质量管理、环境管理、职业健康安全管理、信息安全管理等体系认证，以认证促规范、以规范促提升，推动园区服务由经验管理向规范化、体系化、专业化转型。

- 时间节点：2027年完成ISO管理体系认证工作。

- 3.精准对接企业需求

- ——建立需求对接机制。建立常态化企业走访摸排、需求研判、精准服务工作机制，梳理企业在政策申报、资源对接、市场拓展、场景应用等方面的发展诉求，形成“一企一档”需求清单，实行分类施策、精准匹配、动态跟踪和闭环落实，从被动响应向主动服务转变，切实助力企业破解发展难题。

- 时间节点：常态化推进，力争到2028年末，园区整体出租率稳定在92%及以上。

- （二）强化科技数字赋能

- 1.提升园区智慧化水平

- ——搭建园区智慧运营“驾驶舱”。整合园区现有服务资源与信息系统，构建一体化智慧运营平台，以“驾驶舱”形式呈现园区运行“一张图”，模块化集成安防管控、能耗监测、物业服务、资产管理、产业运营、惠企服务等全维度功能，实现园区运行状态实时可视、全域可控，全面提升运营管理效能与决策响应能力。

- 时间节点：2028年建成园区智慧运营“驾驶舱”并投入运行。

- ——打造科技创新应用场景。落地无人清扫车等智能保洁设备，有效降低运维成本，构建绿色低碳、智能高效、集约可控的园区智慧运维体系；探索引入无人驾驶接驳车，解决“最后一公里”通勤问题，全面提升园区通勤便捷度与智慧化体验；联合入驻企业共建创新应用场景，依托园区运营场景推动创新成果落地转化，实现园区与入驻企业双向赋能、协同发展。

- 时间节点：2027年投用1台无人清扫车；2028年试行无人驾驶接驳车，落地1个创新应用场景。

- ——部署智能基础设施。探索将园区重点区域视频接入本地多模态大模型，通过AI实时分析视频流，实现人员异常行为检测、烟火识别、车辆违规停放识别、人群聚集预警等智能安防场景的全天候自动化监管，并将结构化分析结果实时推送至园区消控中心；着眼园区内部数据处理与智能分析需求，探索部署园区本地AI算力，为园区数字化、智能化发展打好基础。

- 时间节点：2026年底前落地“AI哨兵”。

- 2.培育园区产业生态

- ——深化产业招引培育。依托市级孵化器深耕存量企业培育，提供资源对接、要素赋能、产业协作等服务，对成长潜力较好的企业开展小额股权投资，以资本纽带深度绑定入驻企业；全力推进省级科技企业孵化器申报创建工作，推动孵化载体能级迭代；围绕园区产业定位招引上下游优质企业，推进补链、强链、延链，加快形成产业集群效应。

- 时间节点：常态化开展产业招引、培育、协同赋能工作，2028年完成省级科技企业孵化器申报认定工作。

- ——构建产学研协同创新体系。依托园区科创企业集聚优势，持续优化产业结构、提升科技企业占比，适时谋划设立智慧交通创新研究院或联合实验室，聚焦智慧交通、数字出行、车路协同等领域，充分释放园区智慧场景、运维场景、产业场景资源优势，搭建技术研发与成果转化平台，提升园区产业集聚度与创新发展能级。

- 时间节点：2027年科技类企业占入驻企业比重超过70%；2028年谋划落地1个创新研究院或联合实验室。

- （三）打造特色品牌标杆

- 1.构建园区特色品牌体系

- 深耕园区“交投·智享”特色服务品牌，盘活企业文化中心、暖企小站、杭州书房等服务阵地，统筹谋划年度特色暖企惠企活动，常态化开展多元化精准服务，做实做细品牌服务内核；系统梳理园区在运营服务、企业赋能、产业培育等方面的特色做法与工作成效，形成可传播、可复制的典型案例，持续拓宽宣传渠道、创新宣传载体，提升品牌辨识度与区域影响力。

- 时间节点：2026年底前完成品牌体系梳理、典型案例汇编及品牌故事提炼，常态化推进品牌宣传工作。

- 2.推动品牌价值输出

- 以回音必大厦项目为轻资产运营先行试点，积累品牌输出实战经验，持续完善轻资产运营路径，总结提炼可复制、可推广的运营管理范式；进一步储备拓展轻资产运营项目，推动园区运营效益稳步提升，实现园区从单一项目运营向品牌输出、模式输出、价值输出的跨越式发展。

- 时间节点：2027年储备1个、争取拓展1个轻资产运营项目；2028年储备2个、争取拓展1个轻资产运营项目。

附件：1.园区做精做优任务清单

2.园区入驻企业情况汇总表

附件1：

园区做精做优任务清单

| 序号 | 分类 | 主要任务 | 时间节点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深耕服务提质增效 | 启动物业服务团队更换洽谈 | 2026年下半年 | 资产管理公司 交投智慧公司 交投物业公司 |
| 2 |  | 签订新一期物业服务合同 | 2027年初 | 交投智慧公司 交投物业公司 |
| 3 |  | 全面提升物业服务品质 | 常态化推进 | 交投物业公司 |
| 4 |  | 完成一站式惠企服务标准体系建设， 通过杭州市标准化试点验收 | 2027年 | 资产管理公司 交投智慧公司 |
| 5 |  | 完成ISO管理体系认证 | 2027年 | 资产管理公司 交投智慧公司 |
| 6 |  | 对接企业需求，力争园区整体出租率稳定在92%及以上 | 常态化推进，2028年末完成出租率目标 | 交投智慧公司 |
| 7 | 强化科技数字赋能 | 建成园区智慧运营“驾驶舱”并投入运行 | 2028年 | 交投智慧公司 |
| 8 |  | 投用1台无人清扫车 | 2027年 | 交投智慧公司 |
| 9 |  | 试行无人驾驶接驳车 | 2028年 | 交投智慧公司 |
| 10 |  | 落地1个创新应用场景 | 2028年 | 交投智慧公司 |
| 11 |  | 落地“AI哨兵” | 2026年底前 | 交投智慧公司 |
| 12 |  | 开展产业招引、培育、协同赋能工作 | 常态化推进 | 交投智慧公司 |
| 13 |  | 完成省级科技企业孵化器申报认定 | 2028年 | 交投智慧公司 |
| 14 |  | 科技类企业占入驻企业比重超过70% | 2027年 | 交投智慧公司 |
| 15 |  | 谋划落地1个创新研究院或联合实验室 | 2028年 | 资产管理公司 交投智慧公司 |
| 16 | 打造特色品牌标杆 | 完成品牌体系梳理、典型案例汇编及品牌故事提炼 | 2026年底前 | 交投智慧公司 |
| 17 |  | 开展品牌宣传 | 常态化推进 | 交投智慧公司 |
| 18 |  | 储备及拓展轻资产运营项目 | 2027年：储备1个、争取拓展1个 2028年：储备2个、争取拓展1个 | 交投智慧公司 |

附件2：

园区入驻企业情况汇总表

| 序号 | 承租方 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杭州宇为科技有限公司 | 科技 |
| 2 | 浙江挚云信息科技有限公司 | 科技 |
| 3 | 杭州掌烁信息科技有限公司 | 科技 |
| 4 | 杭州嘉聿科技有限公司 | 科技 |
| 5 | 杭州星湾医药科技有限公司 | 科技 |
| 6 | 杭州聚信医药科技有限公司 | 科技 |
| 7 | 浙江泰阳供应链科技有限公司 | 科技 |
| 8 | 亚锐（浙江）检测认证技术有限公司 | 科技 |
| 9 | 杭州飞梦视界科技有限公司 | 科技 |
| 10 | 杭州达财科技有限公司 | 科技 |
| 11 | 杭州雷欧数贸科技有限公司 | 科技 |
| 12 | 杭州其上健康科技有限公司 | 科技 |
| 13 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 科技 |
| 14 | 新疆南北公路养护科技有限公司 | 科技 |
| 15 | 浙江天垂科技有限公司 | 科技 |
| 16 | 新石器慧通（北京）科技有限公司 | 科技 |
| 17 | 浙江宾狗检测科技有限公司 | 科技 |
| 18 | 中圆生物科技有限公司 | 科技 |
| 19 | 凡华能源科技（杭州）有限公司 | 科技 |
| 20 | 杭州炎夜科技有限公司 | 科技 |
| 21 | 比科奇微电子（杭州）有限公司 | 科技 |
| 22 | 点击（杭州）控股集团有限公司 | 科技 |
| 23 | 杭州心景科技有限公司 | 科技 |
| 24 | 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司 | 科技 |
| 25 | 浙江康诺利生物科技有限公司 | 科技 |
| 26 | 杭州萃源生物科技有限公司 | 科技 |
| 27 | 宝博（杭州）数字科技有限公司 | 科技 |
| 28 | 云上优品（杭州）健康科技有限公司 | 科技 |
| 29 | 杭州谷阳信息技术有限公司 | 科技 |
| 30 | 猪事安（杭州）技术服务有限公司 | 科技 |
| 31 | 浙江易达普停科技有限公司 | 科技 |
| 32 | 浙江宾狗检测科技有限公司 | 科技 |
| 33 | 杭州易方达医学科技有限公司 | 科技 |
| 34 | 杭州科嘉新材料有限公司 | 科技 |
| 35 | 浙江宾狗检测科技有限公司 | 科技 |
| 36 | 杭州双营科技有限公司 | 科技 |
| 37 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 科技 |
| 38 | 杭州戎誉科技有限公司 | 科技 |
| 39 | 杭州佑知光智能科技有限公司 | 科技 |
| 40 | 浙江量枢锐盈信息技术有限公司 | 科技 |
| 41 | 杭州栎火音乐科技有限公司 | 科技 |
| 42 | 浙江国宇数联科技有限公司杭州分公司 | 科技 |
| 43 | 杭州卡交会文化科技有限公司 | 科技 |
| 44 | 杭州凯羿科技有限公司 | 科技 |
| 45 | 杭州玥琅科技有限公司 | 科技 |
| 46 | 杭州真彩图文制作有限公司 | 服务 |
| 47 | 杭州秋桂餐饮管理有限公司 | 服务 |
| 48 | 杭州十足便利店有限公司 | 服务 |
| 49 | 瑞幸咖啡（杭州）有限公司 | 服务 |
| 50 | 杭州交投机动车辆检测有限公司 | 服务 |
| 51 | 杭州致物美学设计有限公司 | 服务 |
| 52 | 杭州泽尔商务信息咨询有限公司 | 服务 |
| 53 | 浙江业成装饰工程有限公司 | 服务 |
| 54 | 杭州中源人力资源有限公司 | 服务 |
| 55 | 杭州交投智慧交通展业发展有限公司 | 服务 |
| 56 | 中铁建工集团有限公司 | 基建 |
| 57 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 基建 |
| 58 | 杭州交投智科建设发展有限公司 | 基建 |
| 59 | 武汉至幸建设工程有限责任公司 | 基建 |
| 60 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 基建 |
| 61 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 基建 |
| 62 | 杭州机场高铁有限公司 | 基建 |
| 63 | 杭州昂粒文化传播有限公司 | 文创 |
| 64 | 杭州长毋相忘茶文化有限公司 | 文创 |
| 65 | 杭州卡集市文化传播有限公司 | 文创 |
| 66 | 杭州市滨江区绵慈文化创意工作室（个体工商户） | 文创 |
| 67 | 杭州奇点造物数字文创有限公司 | 文创 |
| 68 | 杭州翰宏贸易有限公司 | 贸易 |
| 69 | 杭州谦秀商贸有限公司 | 贸易 |
| 70 | 杭州希玛士贸易有限公司 | 贸易 |
| 71 | 杭州翌胜商贸有限公司 | 贸易 |
| 72 | 上海排山倒海品牌管理有限公司 | 品牌管理 |
| 73 | 全爱医院管理（杭州）有限公司 | 品牌管理 |
| 74 | 杭州诚和西元投资合伙企业(有限合伙) | 投资 |
| 75 | 浙江明甲能源开发有限公司 | 生产管理 |