交投科创中心物业承接筹备阶段

相关方案思路

- （2026年8月28日）

- 关于物业人员安排

- 1、9月份，安排项目骨干（项目经理助手）、工程人员先期进场，开展现场摸排，摸清现场现状、原有人员履职情况，为后续人员承接打下基础。

- 2、10月初，结合现场摸排结果，同时参考智慧公司意见，梳理拟保留的原有物业人员清单，优先稳定核心岗位。

- 3、由交投物业牵头、智慧公司协同配合，开展拟留用人员洽谈，争取原有骨干平稳接续；同步摸清人员意向，区分可留用、不愿续岗人员。

- 4、根据人员洽谈结果核算岗位缺口，缺口人员主要通过外包方式补充，少量关键岗位采用自有或外派（如工程、客服），保障团队配齐。

- 5、项目物业总配置人数不低于现有46人。薪酬遵循稳岗原则：原有留用人员薪资标准不降低，新增人员实行同岗同薪。

- 关于物业费等收取安排

- 承接后项目收入来源维持原有四项：物业管理费、临停费分成、会议中心运营利润分成、园区增值服务收入。物业费单价、车位管理费标准保持不变，临停费分成、会议中心运营利润分成比例维持原有约定不变。增值服务待摸排现状后，优先延续原有业务品类，在此基础上研究拓展推广空间。

- 2、以上收费标准与分成比例维持不变的原因：项目人员配置总量不低于原有46人，留用人员薪酬不降低、新增人员实行同岗同薪，故人力成本不比现有园区物业公司低（甚至高），为良性发展，还需守住运营不亏本的底线。

3、增值服务实行平进平出（仅扣除相关税费），适度下调现有的增值服务定价，不以盈利为目标。

- 关于集团部门的联络对接

- 1、摸排现有联络机制：调研当前物业项目部与集团各相关部室的对接流程、沟通渠道、事项处置模式，做好承接衔接。

- 2、厘清核心重点服务对象及权责边界：

- 集团办公室：统筹后勤相关工作，重点对接会务保障、集团办公区域保洁与绿化、食堂配套管理等事项；

- 集团应急管理部：统筹集团办公区域及整个园区安全管理、信访维稳、突发事件应急处置。物业配合落实园区日常安防巡查、门禁及车辆管控、消防隐患巡查、监控值守；遇讨薪、信访来访等突发情况，配合做好现场秩序维护、人员疏导、现场隔离、信息上报等现场处置工作。

- 3、主动对接走访：对接集团办公室、应急管理部相关领导，面对面沟通，明确各项服务标准、工作要求及联动处置流程。

- 4、联动工作机制搭建：是否建立常态化联动工作机制、是否单独编制危机公关专项预案，以集团办公室、应急管理部需求为准，我方全力配合搭建、落地相关工作机制。

- 关于新老物业交接障碍处置要点

- 1、前置原则：坚持先保园区安全运行、再处置交接争议，全程留痕、甲方见证、厘清前后权责，防范管理真空。

- 2、即时上报：一旦出现交接受阻、原物业拒不配合、拒交资料/钥匙、甚至突发撤场等障碍，第一时间通报甲方。

- 3、现场兜底管控：优先接管配电、消防、电梯等核心机房、门岗及车场，保障安防、基础运维、保洁等基本服务不断档，守住安全底线。

- 4、证据固化：在甲方见证下对现场现状、设备缺陷、资料缺失情况拍照录像，形成书面现状确认清单，签字留证，避免历史隐患责任不清。

- 5、分类处置交接卡点

- 拒不移交图纸、台账等资料：先现场接管，同步函告对方限期补交，自行现场摸排重建设备点位台账；

- 拒不移交钥匙：甲方现场见证、全程录像，按规范启封查验，登记后更换锁具；

- 现场存在设施设备缺陷：形成问题清单，明确整改主体、时限，闭环跟踪。

- 6、争议闭环：所有分歧以书面函件往来，过渡期落实重点设备加密巡检、24小时值守；后续汇总交接障碍及遗留问题形成专项报告，由甲方统筹协调追责。

- 关于园区公关危机预案（暂无）

- 六、关于园区智能化提升方案（暂无）